Guia de Implantação

Guia de Implantação

Versão <1.1>

Versão <1.1>

< LFS > - < LOCADORA DE FILMES E SERIES >

< LFS > - < LOCADORA DE FILMES E SERIES >

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/10/2025 | 1.1 | Primeira versão do guia de implementação | João Pedro Bricchi Camargo Ramon Caruso Renan Coutinho Fogaça Thales Nogueira Nanuci |

SUMÁRIO

1. Introdução	3

1.1. Referências	3

2. Planejamento de Implantação	3

2.1. Responsabilidades	3

2.2. Cronograma	3

3. Recursos NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO	3

3.1. Ambiente	3

3.2. Hardware	3

3.3. Software	3

3.4. Pessoas	3

4. ROTEIRO DE implantação	3

5. Treinamento e suporte	3

# Introdução

Este documento é um Guia de Implantação do LFS(Locadora de Filmes e Series), onde mostra o que foi utilizado e

## Referências

Documento de referencia do projeto LFS GitHub: https://github.com/Thales-nn/Locadora

# Planejamento de Implantação

A implantação do LFS consiste na preparação do ambiente local do cliente, instalação dos componentes necessários, configuração do banco de dados, execução do sistema e testes de funcionamento.

As principais atividades incluem:

- Planejamento e preparação do ambiente;

- Instalação e configuração do Postgres;

- Criação do banco de dados e tabelas;

- Empacotamento e instalação do sistema LFS;

- Testes de validação e aceitação;

- Treinamento dos usuários;

- Entrega e suporte inicial.

- Criação e configuração do ambiente AWS;

## Responsabilidades

Equipe de Desenvolvimento:

- Preparar o pacote de instalação do sistema;

- Fornecer scripts de criação do banco de dados;

- Realizar testes de aceitação;

- Orientar o cliente durante a implantação;

- Corrigir eventuais discrepâncias encontradas.

- Treinar e auxiliar;

- Preparar e configurar a infraestrutura AWS;

Cliente (Usuário Final):

- Disponibilizar ambiente com os requisitos mínimos de hardware e software;

- Executar o instalador conforme orientações;

- Participar dos testes de aceitação;

- Reportar erros ou falhas observadas.

- Fornecer credenciais de acesso à conta AWS (se aplicável);

## Cronograma

| Sprint | Atividade | Responsáveis | Data Início | Data Fim | Horas | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visão, modelo de caso de uso e plano do projeto | Thales Nogueira Nanuci | 2/11/2025 | 9/11/2025 | 20 | Entregue |
| 2 | Ambiente de Banco de Dados em MySQL | João Pedro Bricchi Camargo Ramon Caruso | 2/11/2025 | 11/11/2025 | 10 | Planejado |
| 3 | Instalação do backend (Spring Boot) | João Pedro Bricchi | 5/11/2025 | 11/11/2025 | 10 | Entregue |
| 4 | Instalação do frontend (HTML/JS) | João Pedro Bricchi Camargo Ramon Caruso Renan Coutinho Fogaça | 5/11/2025 | 11/11/2025 | 40 | Entregue |
| 5 | Teste de aceitação | Renan Coutinho Fogaça | 5/11/2025 | 11/11/2025 | 40 | Planejado |
| 6 | Treinamento e entrega final | Thales Nogueira Nanuci | 5/11/2025 | 11/11/2025 | 5 | Planejado |
| 7 | Ambiente de Nuvem AWS | Thales Nogueira Nanuci | 5/11/2025 | 11/11/2025 | 5 | Planejado |

# Recursos NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO

## Ambiente

A implantação será realizada em ambiente de nuvem AWS (Amazon Web Services), utilizando os seguintes serviços:

- Amazon EC2: para hospedagem do backend desenvolvido em Spring Boot.

- Postgres: para o banco de dados relacional da aplicação.

- Amazon S3: opcionalmente utilizado para hospedagem de arquivos estáticos (frontend HTML e JS).

A escolha da AWS visa garantir escalabilidade, segurança e disponibilidade contínua do sistema.

## Hardware

  Computador com processador Intel i3 ou superior

  Memória RAM mínima de 8 GB

  Espaço em disco: mínimo 500 MB

  Sistema operacional: Windows 10 ou superior

  Conexão com a internet (para download de dependências)

## Software

Backend

  Java JDK(versão 17 ou superior): Execução da aplicação Spring Boot

  Spring Boot: Framework backend.

  Postgres: Banco de dados relacional.

  Navegador Web (Chrome, Edge, Firefox): Interface do usuário (frontend HTML).

  AWS CLI: Gerenciamento de recursos na nuvem.

## Pessoas

- Implementador: Responsável pela instalação do sistema e configuração inicial.

- Testador: Responsável por verificar o correto funcionamento do sistema após a instalação.

- Usuário Final: Responsável por operar o sistema após a entrega.

- TI Suporte: Responsável por dar o suporte e a infraestrutura necessária

# ROTEIRO DE implantação

### . Backend (Spring Boot – API REST)

- Criar instância EC2 na AWS com Amazon Linux 2.

- Conectar via SSH à instância criada.

- Instalar o Java JDK 17

- Instalar o Postgres

- Configurar o banco de dados no Amazon RDS:

- Definir o nome do banco como lfs_db.

- Registrar usuário, senha e endpoint.

- Ajustar o arquivo application.properties da aplicação Spring Boot

### Frontend (HTML / JavaScript)

Organizar os arquivos HTML, CSS e JS em uma pasta de distribuição (/dist ou /frontend).

- Criar um bucket no Amazon S3 com as seguintes configurações:

  - Nome do bucket: lfs-frontend

  - Habilitar hospedagem de site estático.

- Fazer upload dos arquivos do frontend para o bucket S3.

- Testar o frontend acessando o link público do bucket:

- Validar a comunicação entre o frontend e o backend (requisições e respostas).

- Confirmar o funcionamento completo do sistema (login, cadastro, locação, devolução).

# Treinamento e suporte

### Treinamento

Será realizado um breve treinamento presencial ou remoto para apresentação das funcionalidades do sistema:

- Acesso ao sistema (login/logout);

- Cadastro de filmes e séries;

- Locação e devolução de títulos;

- Geração de relatórios básicos.

Além desse treinamento também terá um treinamento de fala e comunicação com o cliente, onde iremos apresentar um breve curso sobre como falar e interagir com o público.

1.5.5. Suporte

O suporte será oferecido pela equipe de desenvolvimento por meio de canais de contato definidos por e-mail. Em atividades de suporte como:

- Correção de erros identificados;

- Auxílio na reinstalação do sistema;

- Suporte ao banco de dados MySQL;

- Atualizações e melhorias futuras.