Guia de Implantação

Versão <1.1>

<LFS> - <LOCADORA DE FILMES E SERIES>

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/11/2025 | 1.0 | Início do Guia de Implantação do sistema. | João |
| 27/11/2025 | 1.1 | Atualização na VPC. | João |

SUMÁRIO

1. Introdução	4

1.1. Referências	4

2. Planejamento de Implantação	4

2.1. Responsabilidades	5

2.2. Cronograma	5

3. Recursos NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO	5

3.1. Ambiente	5

3.2. Hardware	5

3.3. Pessoas	6

4. ROTEIRO DE implantação	6

5. Treinamento e suporte	8

# Introdução

Este documento fornece as diretrizes para a implantação do sistema Locadora de Filmes na plataforma Amazon Web Services (AWS). O guia descreve as etapas para configurar a infraestrutura de nuvem, preparar o ambiente de execução Java e o banco de dados PostgreSQL.

Diferente de arquiteturas de microsserviços, este projeto utiliza uma arquitetura monolítica, onde o frontend (Thymeleaf) e o backend (Spring Boot) são empacotados em um único artefato (.jar) e hospedados no serviço AWS Elastic Beanstalk, simplificando a gestão e reduzindo custos.

## Referências

Abaixo estão listados os documentos e fontes utilizados como base para este guia:

- Amazon Virtual Private Cloud (VPC) User Guide: Documentação oficial da AWS.

- AWS Elastic Beanstalk Developer Guide: Documentação oficial da AWS.

- Material do projeto acadêmico: Instruções sobre o escopo do sistema e requisitos.

# Planejamento de Implantação

A implantação do produto LFS foi planejada para ocorrer em fases sequenciais, garantindo a integridade dos serviços desde a configuração de rede até a publicação do projeto. O processo abrange a criação de VPC, definição de grupos de segurança, provisionamento de banco de dados e deploy das aplicações.

Planejamento Geral

Antes da implantação, foram definidos os seguintes componentes de infraestrutura:

- VPC (Virtual Private Cloud): responsável por isolar os recursos e controlar o tráfego de rede por meio de sub-redes públicas e privadas.

- Elastic Beanstalk: utilizado para implantar e gerenciar o back-end desenvolvido em Java com Spring Boot.

- RDS – PostgreSQL: banco de dados relacional que armazena usuários, eventos e inscrições.

- Security Groups: configurados para garantir que apenas o Elastic Beanstalk acesse o banco de dados, mantendo a segurança da comunicação interna.

Atividades de Preparação

- Configuração da VPC com sub-redes públicas e privadas e Internet Gateway.

- Implantação do banco de dados (PostgreSQL) utilizando o modelo Multi-AZ e instância db.t2.micro.

- Configuração do ambiente Elastic Beanstalk com a aplicação Spring Boot e integração com o banco de dados PostgreSQL.

- Definição de variáveis de ambiente no Elastic Beanstalk para permitir a conexão segura com o banco de dados.

Testes de Validação

Após a configuração, foram executados testes para validar:

- A conectividade entre o Elastic Beanstalk e o banco de dados (RDS) dentro da VPC.

- As operações principais do sistema: cadastro, login, locação, geração de relatórios.

Empacotamento e Liberação

- O código do back-end foi empacotado em um arquivo .jar e enviado para o Elastic Beanstalk.

- A aplicação foi verificada no ambiente final com base em logs e monitoramento do Beanstalk.

Instalação e Suporte

A instalação é automática via Elastic Beanstalk, exigindo apenas a atualização dos pacotes de código.
O suporte previsto inclui:

- Monitoramento básico de status da aplicação (via Beanstalk).

- Atualizações de código e reimplantação sob demanda.

## Responsabilidades

As responsabilidades pela preparação e execução da implantação são atribuídas integralmente à equipe de desenvolvimento interna, uma vez que o projeto não possui cliente externo para validação final nesta etapa.

- Equipe de Desenvolvimento: Responsável pelo planejamento da arquitetura AWS, execução dos scripts de implantação, testes de conectividade e validação funcional (testes de aceitação internos).

## Cronograma

| Criação da VPC na AWS | 17/11/2025 | João |
| --- | --- | --- |
| Criação do Banco de Dados | 18/11/2025 | João |
| Teste de Banco de Dados | 18/11/2025 | João |
| Deploy do produto (Beanstalk) | 22/11/2025 | João |
| Testes finais | 25/11/2025 | João |

# Recursos NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO

## Para executar as atividades de implantação, são necessários os seguintes recursos baseados em computação em nuvem.

## Ambiente

## O ambiente é 100% baseado na nuvem pública da Amazon Web Services (AWS). Não é necessária infraestrutura física local ("on-premise"). O gerenciamento é feito remotamente através do Console de Gerenciamento da AWS.

## Hardware

O hardware utilizado consiste em instâncias virtuais e serviços gerenciados da AWS:

- Servidor de Aplicação: Instância EC2 (tipo t4g.micro) gerenciada pelo Elastic Beanstalk.

- Banco de Dados: Instância RDS PostgreSQL (tipo db.t2.micro).

## Pessoas

Os recursos humanos envolvidos na implantação do produto são responsáveis por configurar, implantar e validar o ambiente na plataforma Amazon Web Services (AWS).

| Função / Papel | Responsáveis | Atividades Principais |
| --- | --- | --- |
| Equipe de implantação AWS | João | Configuração de VPC, RDS e Beanstalk; Testes de integração. |

# ROTEIRO DE implantação

Etapa 1 – Criação da VPC (Rede)

Objetivo: Criar a rede base onde os serviços irão rodar.

- Acesse o console VPC → Create VPC.

- Escolha "VPC and more".

- Nome: vpc-locadora.

- CIDR: 10.0.0.0/16.

- Zonas de Disponibilidade (AZs): 2.

- Sub-redes públicas: 2.

- Sub-redes privadas: 2.

- NAT Gateways: None (Para reduzir custos em ambiente acadêmico).

- Clique em Create VPC.

Etapa 2 – Grupos de Segurança (Security Groups)

- SG 1: Aplicação (sg-locadora-web)

- Vá em VPC → Security Groups → Create security group.

- Nome: sg-locadora-web.

- VPC: Selecione vpc-locadora.

- Inbound Rules (Entrada):

- Type: HTTP | Port: 80 | Source: 0.0.0.0/0 (Qualquer lugar).

- Clique em Create.

- SG 2: Banco de Dados (sg-locadora-db)

- Crie outro Security Group.

- Nome: sg-locadora-db.

- VPC: vpc-locadora.

- Inbound Rules (Entrada):

- Regra A (Aplicação): Type: PostgreSQL | Port: 5432 | Source: Custom -> Selecione o sg-locadora-web.

- Regra B (Administração - Opcional): Type: PostgreSQL | Port: 5432 | Source: My IP (Para conectar via pgAdmin/DBeaver do seu computador).

- Clique em Create.

Etapa 3 – Criação do Banco de Dados (RDS PostgreSQL)

- Acesse RDS → Create database.

- Método: Standard create.

- Engine: PostgreSQL.

- Versão: 16.x (ou compatível com seu driver Java).

- Template: Free Tier (ou Dev/Test).

- Settings:

- Identifier: locadora-db.

- Master username: postgres (ou outro de sua escolha).

- Master password: Defina uma senha forte.

- Instance Config: db.t2.micro.

- Connectivity:

- VPC: vpc-locadora.

- Public Access: Yes (Necessário se for usar pgAdmin localmente, caso contrário "No").

- Security Group: Selecione sg-locadora-db.

- Additional Configuration:

- Initial Database Name: locadora (Importante para a URL de conexão).

- Clique em Create database.

- Nota: Copie o Endpoint gerado após a criação (ex: locadora-db.Fus8...rds.amazonaws.com).

Etapa 4 – Implantação da Aplicação (Elastic Beanstalk)

- Acesse Elastic Beanstalk → Create Application.

- Nome: locadora-app.

- Plataforma:

- Platform: Java.

- Branch: Corretto 17 (ou 21, conforme seu projeto).

- Código: Selecione "Upload your code" e envie o arquivo .jar gerado pelo Maven (mvn clean package -DskipTests).

- Presets: Selecione Single Instance (Free Tier eligible).

- Configurações (Configure More Options):

- Software (Variáveis de Ambiente): Adicione as seguintes propriedades:

| Nome | Valor | Descrição |
| --- | --- | --- |
| SERVER_PORT | 5000 | Porta que o Nginx da AWS redireciona. |
| SPRING_DATASOURCE_URL | jdbc:postgresql://<SEU_ENDPOINT_RDS>:5432/locadora | URL de conexão JDBC. |
| SPRING_DATASOURCE_USERNAME | postgres | Usuário do banco. |
| SPRING_DATASOURCE_PASSWORD | <SUA_SENHA> | Senha do banco. |
| SPRING_JPA_HIBERNATE_DDL_AUTO | update | Cria tabelas automaticamente se faltarem. |
| SERVER_ERROR_INCLUDE_MESSAGE | ALWAYS | Para facilitar debug de erros 500. |

- Instances: Escolha `t3.micro` ou `t2.micro`.

- Network: Selecione a `vpc-locadora` e ative Public IP.

- Updates: Desative "Managed Platform Updates" (Para evitar erros de permissão na conta Academy).

- Clique em Create App.

Etapa 5 – Validação e Carga de Dados

Diferente do projeto original que exigia conexão SSH, utilizamos o acesso direto via cliente SQL (pgAdmin) devido à configuração de acesso público controlada.

- Conexão Administrativa:

- Abra o pgAdmin 4 (ou DBeaver) no computador local.

- Crie uma nova conexão usando o Endpoint do RDS, usuário e senha.

- Criação de Tabelas (Caso o Hibernate falhe):

- Se necessário, execute os scripts SQL de CREATE TABLE manualmente via Query Tool.

- Exemplo de correção (visto na implantação): Garantir que nomes de tabelas/colunas estejam em snake_case se o Java esperar assim.

- Inserção de Dados Iniciais:

- Execute scripts INSERT para popular categorias de filmes ou usuário administrador inicial.

Etapa 6 – Monitoramento e Logs

Para diagnosticar erros (como "Whitelabel Error Page" ou Falha de Conexão):

- Acesse o painel do Elastic Beanstalk.

- Vá em Logs → Request Logs → Last 100 lines.

- Arquivos principais para análise:

- /var/log/web.stdout.log: Logs da aplicação Spring Boot (Erros Java, Stacktraces).

- /var/log/nginx/access.log: Logs de acesso HTTP (Códigos 200, 404, 500).

Etapa 7 – Atualização da Aplicação

Sempre que houver correção de código (ex: ajuste de Case Sensitivity nas pastas de templates Thymeleaf):

- No ambiente de desenvolvimento, gere um novo artefato: Bash

- .\mvnw.cmd clean package -DskipTests

- No Elastic Beanstalk, clique em Upload and deploy.

- Selecione o novo .jar da pasta target.

- Aguarde o status retornar para Health: Green.

# Treinamento e suporte

Não há.